COMPARSA DE LLAURADORS

# Índice

Índice	1

1. Introducción y Presentación del Módulo	2

2. Información del Módulo	3

2.1 Descripción	4

2.2 Resultados de Aprendizaje Específicos y Generales	4

2.3 Metodología	5

3. Desarrollo del Proyecto	6

3.1 Planteamiento y Justificación del Proyecto	7

3.2 Planificación y Organización	7

3.3 Descripción de los componentes	8

3.4 Fases y Cronograma de Trabajo	10

3.5 Problemas y dificultades en el PFC	11

3.6 Resultados Obtenidos	12

4. Conclusiones	13

5. Líneas Futuras de Trabajo	14

6. Bibliografía	15

# 1. Introducción y Presentación del Módulo

El Proyecto Final de Ciclo (PFC) es el módulo integrador que permite al alumno aplicar en un entorno real los conocimientos técnicos y de gestión adquiridos a lo largo del curso.
 En este PFC se desarrollará una plataforma web y móvil que facilita el alquiler y la prestación de trajes destinados a la participación en comparsas, sin fines monetarios. La idea central es fomentar el intercambio y el uso colaborativo de trajes entre miembros de la comparsa, permitiendo que los trajes se compartan de forma gratuita para la realización de festividades y eventos culturales.

Esta memoria documenta el proceso completo: desde la concepción de la idea, la planificación, el desarrollo, hasta la exposición y defensa del proyecto, destacando el uso de metodologías ágiles y la integración del sistema de login, que posibilita la interacción entre usuarios.
 El back-end se ha desarrollado utilizando Symfony, mientras que el front-end se ha realizado en Angular con JavaScript, lo que permite una interfaz dinámica y un manejo eficiente de los datos.

# 2. Información del Módulo

## 2.1 Descripción

El módulo de Proyecto Final de Ciclo se centra en la elaboración de una aplicación integral que facilite la colaboración entre usuarios para el préstamo y alquiler de trajes, sin transacciones monetarias. La aplicación se orienta a gestionar el préstamo, destacarlo y, además, cuenta con un sistema de login que garantiza el acceso a funcionalidades avanzadas de la plataforma. Se proporciona también información sobre la comparsa, resaltando su valor cultural y la importancia de preservar sus tradiciones.

FOTO (IMAGEN ILUSTRATIVA DEL TEMA: FACILITACIÓN DEL INTERCAMBIO DE TRAJES EN UNA COMPARSA)

## 2.2 Resultados de Aprendizaje Específicos y Generales

Resultados Específicos:

- Diseñar una aplicación que facilite el intercambio de trajes sin fines comerciales.

- Implementar un sistema de login que permita diferenciar entre usuarios anónimos, registrados y administradores.

- Integrar el back‑end en Symfony con el front‑end en Angular para gestionar la información de trajes y usuarios.

Resultados Generales:

- Integrar conocimientos teóricos y prácticos en la solución de problemas reales.

- Desarrollar competencias en gestión de proyectos y metodologías ágiles (SCRUM).

## 2.3 Metodología

Se adopta la metodología ágil SCRUM para organizar el desarrollo del proyecto. Esto implica:

- Planificar y organizar el trabajo mediante sprints.

- Realizar reuniones de revisión periódica para evaluar avances.

- Registrar incidencias y ajustar el backlog de tareas.

- Mantener una comunicación fluida y un feedback constante entre el alumnado y los tutores.

# 3. Desarrollo del Proyecto

## 3.1 Planteamiento y Justificación del Proyecto

El proyecto surge de la necesidad de optimizar el uso de trajes para comparsas, evitando la inversión económica en nuevos trajes. Se busca promover un sistema colaborativo en el que los trajes se alquilan o se prestan de forma gratuita entre los miembros de la comparsa. La iniciativa no pretende generar beneficios económicos, sino facilitar la sostenibilidad y la continuidad de las tradiciones culturales.

FOTO (IMAGEN: CONCEPTO DEL PROYECTO – INTERCAMBIO COLABORATIVO DE TRAJES)

## 3.2 Planificación y Organización

La planificación del proyecto ha incluido:

- La elaboración de un cronograma de actividades basado en sprints.

- La identificación de recursos técnicos (servidor, hosting, herramientas de desarrollo) y humanos (equipo de desarrollo y tutores).

- La definición de un plan de trabajo detallado en fases, que permite el seguimiento y la correcta ejecución del proyecto.

## 3.3 Descripción de los componentes

Mockups

- Bocetos de interfaz para cada vista principal (login, listado de trajes, detalle de traje, perfil).

- Herramienta utilizada: Figma.

- Incluye flujos de navegación y estados de validación de formularios.

Arquitectura

- Cliente–Servidor: Angular en el frontend, Symfony en el backend.

- Patrón MVC en Symfony para separar Controladores, Entidades y Vistas (API Platform expone los endpoints REST).

- Servicios Angular encargados de la comunicación HTTP.

Backend (Symfony)

- API Platform para exponer recursos de Trajes,Padres y Usuarios.

- Doctrine ORM para mapeo de entidades a tablas MariaDB.

- AuthController para autenticación con MD5 y control de acceso.

- Docker orquesta el entorno con contenedores PHP/Apache y MariaDB.

Frontend (Angular)

- Angular: SPA modular, componentes independientes (TrajesComponent, MiPerfilComponent, ReservasComponent).

- Reactive Forms para formularios de registro, login y creación de trajes.

- Bootstrap 5 para diseño responsivo y estilos base.

- Proxy-Config para redirigir /api y /auth localmente al backend.

Otras tecnologías

- Docker Compose en desarrollo para levantar contenedores de PHP y BD.

- Postman para testear manualmente los endpoints.

- GitHub para control de versiones y colaboración.

- Figma para los mockups UI/UX.

## 3.4 Fases y Cronograma de Trabajo

El proyecto se ha dividido en las siguientes fases:

- Fase 1 – Empezar la base del proyecto y diseño:
 Hacer las cosas básicas del proyecto y el diseño.

- Fase 2 – Back-end y Front-end:
 Diseño de la arquitectura de la aplicación, tanto del back‑end en Symfony como del front‑end en Angular.

Terminar la parte del back-end y adelantar notatoriamente la parte del front-end.

- Fase 3 – Documentación:
 Empezar a hacer la parte del proyecto de la documentación, memoria, guía de estilos y diagrama.

Aparte de tocar alguna cosa de código

- Fase 4 – Finalizar:
 Finalizar todo lo que falte del proyecto.

## 3.5 Problemas y dificultades en el PFC

Estos han sido los siguientes problemas que he tenido n este PFC:

- Tener otro proyecto dentro de la empresa de prácticas

  - El problema estaba en tener que hacer dos proyectos simultáneamente.

- Falta de tiempo

  - Falta de tiempo por el tema de trabajar en el proyecto de la empresa y luego en otro trabajo fuera de la profesión.

- Errores en la parte de symfony junto a Docker.

  - Saltaban errores con los puertos al conectar la base de datos de symfony con Docker y no se reconocían algunos puertos.

- Configuraciones desconocidas de Angular.

  - Al instalar angular en el ordenador de la empresa se instaló una configuración desconocida y al principio costo un poco averiguar cómo iba.

## 3.6 Resultados Obtenidos

Los resultados del proyecto incluyen:

- El desarrollo de una aplicación funcional que permite a los usuarios consultar, solicitar y prestar trajes para comparsas.

- La integración de un sistema de login que diferencia entre usuarios no registrados, registrados y administradores.

- La implementación de un back‑end robusto en Symfony y un front‑end dinámico en Angular, que facilitan la gestión y la colaboración en el intercambio de trajes.

- La solución de problemas técnicos durante el desarrollo, mediante el uso de metodologías ágiles y reuniones de sprint.

# 4. Conclusiones

Las conclusiones se extraen de la experiencia adquirida a lo largo del proyecto. Entre las conclusiones destacan:

- La aplicación ha permitido integrar de manera efectiva los conocimientos técnicos y las competencias de gestión, demostrando la viabilidad de un sistema colaborativo para el intercambio de trajes.

- La metodología ágil SCRUM ha facilitado la adaptación y resolución de problemas durante el desarrollo.

- La integración del sistema de login y la interacción entre el back‑end Symfony y el front‑end Angular han sido fundamentales para garantizar la seguridad y la usabilidad de la plataforma.

# 5. Líneas Futuras de Trabajo

Líneas Futuras de Trabajo:

- Ampliar la funcionalidad de la plataforma incorporando un módulo de valoración y comentarios para los trajes.

- Implementar opciones de geolocalización para facilitar el contacto entre usuarios y trajes próximos.

- Integrar un sistema de mensajería en tiempo real (chat) para mejorar la comunicación entre los usuarios.

- Optimizar la experiencia de usuario en dispositivos móviles mediante una aplicación nativa.

# 6. Bibliografía

- PDFs de la asignatura de Desarrollo Web en Entorno Servidor. Florida Universitaria.

- PDFs de la asignatura de Desarrollo Web en Entorno Cliente. Florida Universitaria.

- PDFs de la asignatura de Diseño de Interfaces Web. Florida Universitaria.

- W3SCHOOLS.  https://www.w3schools.com/

- BOOTSTRAP. https://getbootstrap.com/

- Actividades y exámenes hechos en clase.

- Compañeros de la oficina de prácticas.